# Topview涨粉变现工作流系统——Codex最终建设执行指令

请在我的Windows电脑上，直接创建并完成一个可实际运行、可长期反复使用的“Topview涨粉变现工作流系统”。

本项目不是概念方案，也不是静态网页演示，更不能只创建空目录、模板或待办清单。你需要直接完成项目设计、代码开发、Skill建设、数据模型、测试、文档和最终验收。

# 一、项目固定位置

所有代码、数据、素材、配置、日志和输出文件统一存放在：

E:\AI\CodexProjects\涨粉变现

项目的图形界面必须参考：

E:\AI\CodexProjects\涨粉变现\界面规划.png

界面规划.png是本项目的主要视觉参考文件。

在开始开发前，先读取并分析这张图片，提取：

- 页面整体布局

- 左侧导航结构

- 顶部信息栏

- KPI卡片样式

- 工作流进度条

- 图表布局

- 数据面板

- 卡片比例

- 圆角大小

- 边框和发光效果

- 深色背景层级

- 主色与辅助色

- 字体大小层级

- 图标风格

- 面板间距

- 信息密度

不要求对图片进行像素级照抄，但最终界面必须让人第一眼看出与该图片属于同一种设计语言。

如果参考图片暂时无法读取，不要停止项目，也不要向我反复确认。应按照本指令中的界面规范继续完成，并将该问题记录到DECISIONS.md。

# 二、项目目标

系统名称：

Topview涨粉变现工作流

对应Codex Skill名称：

topview-growth-monetization

项目需要实现一个完整闭环：

趋势研究
→ 账号定位
→ 产品和素材录入
→ 选题生成
→ 选题评分
→ 脚本与分镜
→ Topview制作包
→ 人工制作关卡
→ 视频质量检查
→ 发布素材
→ 人工发布
→ 数据录入
→ 指标诊断
→ A/B测试
→ 规模化变现

最终应形成两个可协同使用的产品：

## 1. Codex项目专用Skill

负责智能研究、判断、生成、诊断和复盘。

## 2. 本地科技感图形化操作台

负责：

- 引导填写资料

- 上传和管理素材

- 显示项目进度

- 调用或生成Codex任务

- 展示选题评分

- 查看脚本和Topview提示词

- 记录人工操作

- 录入视频数据

- 展示涨粉与变现看板

- 保存历史项目

- 生成复盘报告

# 三、Skill协同总规则

不要无差别同时启动所有Skill。

由以下Skill担任项目总控：

@ai-dev-os-orchestrator

它负责：

- 拆解建设阶段

- 维护总体计划

- 决定何时调用其他Skill

- 汇总不同Skill的结果

- 避免职责重叠

- 维护长期项目状态

- 监督测试和最终收口

每一项输出只能有一个主要负责Skill，其他Skill只能提供辅助意见。

对于可以并行完成的只读任务，如：

- 分析参考界面

- 检查指标定义

- 查阅Topview资料

- 评估测试覆盖

- 研究竞品结构

可以使用并行子任务。

对于会同时修改代码的任务，不要让多个Skill并行修改同一个文件或模块，避免产生代码冲突。

# 四、必须调用的Skill及职责

## 第一组：总控、规划和执行

### @ai-dev-os-orchestrator

作为整个项目唯一总控，管理：

- 任务拆分

- 阶段推进

- 重大决策

- 跨会话继续

- 测试收口

- 商业目标验证

### @brainstorming

仅在项目最初阶段用于完成：

- 系统架构

- 用户流程

- 页面结构

- 数据结构

- 交互逻辑

- 技术方案

完成设计后立即进入开发，不得停留在讨论阶段，不得要求我审批普通技术选择。

### @executing-plans

负责按照PLANS.md逐项实施。

每完成一个阶段就更新：

- 已完成内容

- 当前状态

- 测试结果

- 遇到的问题

- 下一阶段工作

不得只维护计划而不执行。

### @karpathy-guidelines

在编码阶段持续约束：

- 避免过度设计

- 避免无必要抽象

- 避免引入过多依赖

- 不虚构功能已完成

- 不写无法测试的代码

- 不进行与目标无关的重构

## 第二组：Skill建设

### @skill-creator

负责创建和验证：

E:\AI\CodexProjects\涨粉变现\.agents\skills\topview-growth-monetization

必须包含：

SKILL.md
references\
scripts\
assets\
agents\

其中：

- SKILL.md：工作流、触发条件、执行规则

- references：各阶段业务知识和规范

- scripts：校验、导出、数据计算等工具

- assets：表格、提示词和项目模板

- agents：必要的Skill外观和依赖配置

不得只创建一个简单的SKILL.md空壳。

## 第三组：Topview和内容生产

### @topview-ai:topview-skill

作为Topview业务流程总负责人，负责：

- 营销目标分析

- 视频内容策略

- Topview生产路径

- 商品视频制作逻辑

- 素材规划

- 成交内容结构

- 制作包规范

### @topview-ai:topview-video

负责：

- 根据产品图片、链接和Brief生成视频方案

- 商品卖点视觉化

- 视频场景设计

- 产品展示镜头

- 适合Topview执行的制作指令

### @topview-ai:video-script-writer

负责：

- 视频钩子

- 口播脚本

- 屏幕字幕

- 分镜脚本

- CTA

- 涨粉版本

- 成交版本

- 信任版本

- A/B测试版本

### @topview-ai:multi-platform-content-collector

负责：

- 公开平台热点

- 爆款内容结构

- 用户评论

- 用户痛点

- 用户异议

- 竞品视频角度

- 可借鉴的内容趋势

采集结果必须保存来源、采集时间和平台。

### @topview-skill

仅在项目以后启用Topview API自动生成能力时调用。

第一阶段默认采用：

系统生成Topview制作包
→ 用户手动进入Topview
→ 上传素材
→ 粘贴提示词
→ 生成和下载视频

不得因为安装了Topview API Skill就擅自：

- 调用收费接口

- 消耗付费额度

- 自动创建付费任务

- 自动登录用户账号

## 第四组：网页研究和采集

### @firecrawl-search

用于：

- 查找行业趋势

- 搜索产品公开资料

- 搜索平台规则

- 查找竞品和内容案例

### @firecrawl-scrape

用于：

- 读取具体产品页面

- 提取产品参数

- 提取网页正文

- 读取公开的功能说明

### @firecrawl-parse

用于解析用户放入项目中的：

- PDF

- DOCX

- XLSX

- HTML

- 其他可解析文件

不要默认启动完整站点爬取。

只有用户明确要求批量分析整个站点时，才调用：

- firecrawl-map

- firecrawl-crawl

- firecrawl-download

所有公开研究结果必须标记：

来源链接
抓取时间
原始表述
AI归纳
是否已核实

## 第五组：数据和仪表盘

### @data-analytics:design-kpis

负责设计：

- 涨粉指标

- 播放指标

- 留存指标

- 互动指标

- 点击指标

- 成交指标

- 收入指标

- 成本指标

- 投入产出指标

- 风险保护指标

### @data-analytics:build-dashboard

负责设计并检查科技感仪表盘，包括：

- KPI卡片

- 增长趋势图

- 转化漏斗

- 选题评分

- 最佳视频表现

- 待人工操作

- AI自动完成

- 工作流进度

- 收入和订单

- 复盘建议

### @data-analytics:visualize-data

负责：

- 折线图

- 柱状图

- 漏斗图

- 评分条

- 趋势对比

- A/B测试结果

- 视频表现分布

### @data-analytics:metric-diagnostics

负责发布后的原因诊断：

- 为什么没有播放

- 为什么完播率低

- 为什么有播放但不涨粉

- 为什么有点击但不成交

- 为什么成交好但流量低

- 下一轮应测试什么

### @data-analytics:analyze-data-quality

负责检查：

- 重复数据

- 缺失数据

- 数据口径冲突

- 指标计算基础是否可靠

- 不同平台的数据能否直接比较

### @data-analytics:validate-data

负责最终验证：

- 公式

- 汇总数字

- 图表

- 数据诊断

- 报告结论

## 第六组：图片和界面参考

### @image-processing

用于分析：

E:\AI\CodexProjects\涨粉变现\界面规划.png

可执行：

- 图片尺寸检测

- 参考图裁切

- 色彩提取

- 关键区域分解

- 生成局部参考图

- 压缩开发用预览图

不得覆盖原始界面规划.png。

如需处理，只能将处理结果保存到：

E:\AI\CodexProjects\涨粉变现\docs\ui-reference

### @imagegen

仅在缺少以下内容时按需调用：

- 图标

- 空状态插画

- 科技感背景

- 登录页背景

- 演示视频缩略图

不要使用AI生成的文字图片替代网页中的真实HTML文字。

## 第七组：测试和验收

### @browser:control-in-app-browser

负责：

- 打开本地系统

- 点击各菜单

- 填写表单

- 测试项目创建

- 测试刷新恢复

- 测试导出

- 检查页面报错

- 截取最终界面

### @chrome:control-chrome

只有在必须使用我现有Chrome登录状态测试Topview或公开平台时才调用。

不得擅自：

- 发布视频

- 修改账号资料

- 删除作品

- 开通套餐

- 充值

- 下单

### @computer-use:computer-use

仅用于必须操作Windows桌面程序或文件窗口的步骤。

优先使用代码和浏览器自动化，不要把普通文件操作全部交给桌面控制。

### @systematic-debugging

用于排查：

- 启动失败

- 中文路径异常

- 数据无法保存

- 浏览器空白

- 依赖安装失败

- 导出失败

- 页面交互异常

- 图表数据错误

### @requesting-code-review

全部功能完成后进行独立代码审查，至少检查：

- 功能完整性

- 数据安全

- 路径安全

- 错误处理

- 测试覆盖

- 维护性

- 是否存在伪完成

### @finishing-a-development-branch

最后负责：

- 确认测试全部通过

- 整理Git状态

- 完成版本提交

- 清理无用文件

- 更新CHANGELOG

- 形成最终交付版本

# 五、暂时禁用或限制的Skill

## @topview-ai:social-media-uploader

第一阶段禁用正式发布功能。

可以用于：

- 生成发布计划

- 生成试运行任务

- 检查发布字段

- 生成定时发布草稿

不得未经我明确确认自动发布。

## @clone-website

本项目不是复刻某个在线网站，因此默认不调用。

界面规划.png只是设计参考，不是要求复制第三方网站代码。

## @sites:sites-building与@sites:sites-hosting

第一阶段不调用。

项目应先作为本地系统稳定运行。以后需要云端访问时，再单独规划部署。

# 六、权限边界

你可以在以下目录及其子目录内自主创建、修改、移动和删除本项目生成的文件：

E:\AI\CodexProjects\涨粉变现

无需逐项向我申请。

但是必须遵守：

- 不修改该目录之外的文件。

- 不删除用户提供的原始素材。

- 不覆盖界面规划.png。

- 不自动登录账号。

- 不自动付款、充值或购买套餐。

- 不自动发布公开内容。

- 不自动发送商业信息。

- 不把账号密码写入代码、日志或配置文件。

- 不执行来源不明的脚本。

- 不把用户资料上传到未经确认的第三方服务。

普通的技术选择、目录创建、依赖安装、代码重构和测试修复，不要反复要求我确认。

# 七、技术架构

优先采用稳定、可维护、适合Windows本地运行的技术方案。

建议技术栈：

## 前端

React
TypeScript
Vite
Tailwind CSS
React Router
Recharts
Lucide Icons

## 后端

Node.js
TypeScript
Express

## 数据保存

第一阶段采用：

本地JSON数据文件
+
Schema校验
+
原子写入
+
自动备份

不要只依赖浏览器localStorage。

项目、素材索引、脚本、指标和复盘结果必须保存在本地项目目录内。

所有写入操作应：

- 先写临时文件。

- 校验成功后替换正式文件。

- 防止系统异常退出导致数据文件损坏。

- 保存数据版本号。

- 支持旧版本数据迁移。

如果你判断SQLite明显更适合，可以采用纯本地嵌入式方案，但必须确保：

- Windows 11稳定

- Node 22兼容

- 中文路径兼容

- 不需要复杂的本地编译环境

- 双击启动时不会频繁安装失败

不要为了追求技术复杂度增加不必要的部署难度。

# 八、项目目录结构

至少创建：

E:\AI\CodexProjects\涨粉变现
│
├─ AGENTS.md
├─ PLANS.md
├─ README.md
├─ CHANGELOG.md
├─ DECISIONS.md
├─ package.json
├─ 启动工作流.bat
├─ 停止工作流.bat
├─ 备份项目数据.bat
├─ 界面规划.png
│
├─ .agents
│  └─ skills
│     └─ topview-growth-monetization
│        ├─ SKILL.md
│        ├─ references
│        │  ├─ 01-工作流总览.md
│        │  ├─ 02-平台与账号定位.md
│        │  ├─ 03-趋势和竞品研究.md
│        │  ├─ 04-产品资料提取.md
│        │  ├─ 05-选题评分标准.md
│        │  ├─ 06-爆款脚本结构.md
│        │  ├─ 07-Topview制作规范.md
│        │  ├─ 08-视频质量检查.md
│        │  ├─ 09-发布规范.md
│        │  ├─ 10-数据指标体系.md
│        │  ├─ 11-复盘诊断规则.md
│        │  ├─ 12-变现路径.md
│        │  └─ 13-合规与版权.md
│        ├─ scripts
│        │  ├─ validate-project
│        │  ├─ calculate-kpis
│        │  ├─ export-package
│        │  ├─ validate-skill
│        │  └─ migrate-data
│        ├─ assets
│        │  ├─ project-template
│        │  ├─ script-template
│        │  ├─ topview-template
│        │  ├─ analytics-template
│        │  └─ review-template
│        └─ agents
│           └─ openai.yaml
│
├─ app
│  ├─ client
│  │  ├─ src
│  │  │  ├─ components
│  │  │  ├─ pages
│  │  │  ├─ layouts
│  │  │  ├─ charts
│  │  │  ├─ hooks
│  │  │  ├─ services
│  │  │  ├─ types
│  │  │  └─ styles
│  │  └─ public
│  │
│  └─ server
│     ├─ routes
│     ├─ services
│     ├─ schemas
│     ├─ storage
│     ├─ analytics
│     └─ utils
│
├─ config
│  ├─ app.json
│  ├─ platforms.json
│  ├─ scoring.json
│  ├─ kpis.json
│  ├─ workflow.json
│  └─ compliance.json
│
├─ data
│  ├─ projects
│  ├─ products
│  ├─ topics
│  ├─ scripts
│  ├─ analytics
│  ├─ experiments
│  ├─ backups
│  └─ logs
│
├─ docs
│  ├─ 使用说明.md
│  ├─ Topview手动操作说明.md
│  ├─ Skill协同说明.md
│  ├─ 数据指标说明.md
│  ├─ 界面设计规范.md
│  ├─ 常见问题.md
│  ├─ 故障排查.md
│  └─ ui-reference
│
├─ scripts
│  ├─ start
│  ├─ stop
│  ├─ backup
│  ├─ validate
│  ├─ export
│  └─ inspect-video
│
└─ tests
   ├─ unit
   ├─ integration
   ├─ e2e
   └─ fixtures

# 九、界面视觉规范

界面必须以界面规划.png为视觉基础，采用深色科技感SaaS控制台风格。

## 1. 主色体系

建议提取参考图后形成设计变量，基础色可参考：

页面背景：#050B18
二级背景：#081225
面板背景：#0B1730
悬浮背景：#102142
主蓝色：#2F7BFF
霓虹蓝：#36A3FF
青色：#31D7E8
紫色：#8B5CF6
成功绿色：#36D17C
警告橙色：#FF9D3D
危险红色：#FF4D6D
主要文字：#F5F8FF
次要文字：#AAB7D0
弱化文字：#6E7D99
边框：rgba(70,130,255,0.25)

颜色不要直接散落在组件中，应统一保存为CSS变量或主题Token。

## 2. 设计风格

必须包含：

- 深蓝黑背景

- 蓝紫霓虹光效

- 半透明玻璃面板

- 细描边

- 适度发光

- 大圆角卡片

- 清晰的数据层级

- 简洁科技图标

- 平滑悬停动画

- 加载骨架屏

- 空状态

- 成功与风险状态

- 统一图表样式

避免：

- 大面积刺眼渐变

- 过度动画

- 过多发光导致文字不清晰

- 字体过小

- 面板信息拥挤

- AI生成图片中的乱码文字

- 只追求外观而无法操作

## 3. 字体

优先使用：

Microsoft YaHei
Segoe UI
PingFang SC
system-ui

关键数字使用更清晰的数字字体风格，但不得依赖用户电脑没有安装的商业字体。

## 4. 页面尺寸

主要针对桌面端：

1920×1080
1600×900
1440×900
1366×768

1366×768下必须仍能正常使用。

最低适配宽度可设为1024像素。

移动端不要求完整复杂功能，但页面不能完全错位。

# 十、首页仪表盘

首页必须高度接近界面规划.png的结构。

## 左侧导航栏

包含：

- 首页仪表盘

- 新建项目

- 项目列表

- 素材库

- 产品库

- 选题库

- 脚本库

- Topview制作包

- 发布计划

- 数据分析

- 复盘中心

- 设置

当前菜单：

- 蓝色高亮

- 左侧或外框发光

- 图标同步高亮

侧边栏支持收起和展开。

## 顶部栏

显示：

- 系统名称

- 当前项目

- 日期范围

- 消息提醒

- 当前运行状态

- 数据最后更新时间

- 用户或操作助手区域

## 顶部KPI卡片

至少包含：

- 本周发布

- 新增粉丝

- 订单数

- 本周收入

每张卡片显示：

- 图标

- 当前数字

- 与上周期对比

- 上升或下降

- 迷你趋势图

- 点击进入详情

## 工作流进度

以横向发光节点显示：

- 项目初始化

- 平台与目标

- 账号定位

- 资料录入

- 选题评分

- 脚本生成

- Topview制作

- 质量检查

- 发布素材

- 数据复盘

不同状态：

未开始：灰色
进行中：蓝紫发光
等待人工：橙色
已完成：青绿色
存在风险：红色

## 增长趋势

显示：

- 播放量

- 粉丝数

- 互动量

- 点击量

- 订单量

- 收入

支持：

- 7天

- 30天

- 90天

- 自定义日期

## 转化漏斗

显示：

曝光
→ 播放
→ 互动
→ 主页访问
→ 点击
→ 加购
→ 成交

每层显示：

- 数量

- 转化率

- 与上周期差异

## 选题评分

显示当前优先选题：

- 选题名称

- 涨粉分

- 变现分

- 风险扣分

- 综合分

- 推荐状态

## 待手动操作

显示：

- 登录Topview

- 上传素材

- 粘贴提示词

- 检查预览

- 下载正式视频

- 上传目标平台

- 录入数据

每项可以勾选，并保存状态。

## AI自动完成

显示：

- 趋势研究

- 产品分析

- 选题生成

- 脚本生成

- Topview提示词

- 标题文案

- 标签建议

- 数据诊断

## 最佳视频表现

显示：

- 视频缩略图

- 视频标题

- 发布时间

- 平台

- 播放量

- 完播率

- 点击率

- 转化率

- 新增粉丝

- 收入

- 查看详情按钮

首页所有数据必须来自项目数据，不能永久写死演示数字。

# 十一、核心功能页面

## 1. 新建项目

采用分步骤向导。

一次只显示当前步骤，不要一次展示几十个字段。

步骤包括：

- 项目基础信息

- 目标平台

- 涨粉和变现目标

- 账号定位

- 产品或服务

- 素材上传

- 趋势研究

- 选题生成

- 脚本生成

- Topview制作

- 发布和数据追踪

每个字段支持：

- 填写说明

- 示例

- 必填标记

- “不知道，让AI建议”

- 自动保存

- 返回上一步

- 稍后继续

## 2. 项目列表

显示：

- 项目名称

- 项目类型

- 平台

- 当前阶段

- 已生成视频

- 已发布视频

- 新增粉丝

- 收入

- 最近更新时间

- 下一步操作

支持：

- 搜索

- 筛选

- 排序

- 复制项目

- 归档

- 导出

- 删除前二次确认

## 3. 素材库

支持：

- 图片

- 视频

- Logo

- 产品说明

- 网页链接

- PDF

- Word

- Excel

- 用户评价

- 竞品参考

每个素材记录：

- 文件名

- 类型

- 来源

- 使用授权

- 所属项目

- 上传时间

- 是否原始素材

- 是否可用于商业发布

- AI分析结果

原始文件不能被覆盖。

## 4. 产品库

记录：

- 产品名称

- 品牌

- 类别

- 链接

- 图片

- 视频

- 参数

- 价格

- 佣金

- 毛利

- 目标人群

- 用户痛点

- 核心卖点

- 竞品

- 风险

- 证据

- 当前状态

## 5. 选题库

显示：

- 选题名称

- 内容类型

- 产品

- 平台

- 涨粉评分

- 变现评分

- 风险扣分

- 综合评分

- 推荐脚本角度

- 当前状态

支持批量：

- 生成

- 评分

- 筛选

- 导出

- 创建脚本

## 6. 脚本库

每个选题至少生成：

- 涨粉版

- 成交版

- 信任版

每个版本包含：

- 3个开头钩子

- 完整口播

- 屏幕字幕

- 分镜

- 画面说明

- 产品镜头

- 音效

- BGM情绪

- CTA

- 禁止出现的内容

- 所需素材

## 7. Topview制作包

每套制作包包含：

- 中文完整提示词

- 英文完整提示词

- 精简提示词

- 口播脚本

- 分场景指令

- 上传素材顺序

- AI人物建议

- 声音建议

- 字幕建议

- BGM建议

- 画幅

- 时长

- 负面限制词

- A/B版本

- 导出检查清单

提供：

- 一键复制

- 导出TXT

- 导出Markdown

- 打开素材文件夹

- 标记已进入Topview制作

## 8. 发布计划

记录：

- 视频

- 平台

- 计划发布时间

- 实际发布时间

- 标题

- 标签

- 商品链接

- 发布状态

- AI标记

- 商业推广标记

- 视频链接

## 9. 数据分析

包含：

- 增长趋势

- 转化漏斗

- 视频排行榜

- 平台对比

- 选题类型对比

- 产品对比

- A/B测试

- 收入与成本

- 涨粉效率

- 变现效率

## 10. 复盘中心

按视频、项目、平台和周期复盘。

输出：

- 核心结论

- 数据异常

- 可能原因

- 有效元素

- 无效元素

- 下一轮测试

- 保持不变的内容

- 唯一改变的变量

- 胜出标准

# 十二、完整工作流

每一步界面固定显示四个区域：

需要你填写
AI自动完成
需要你手动操作
本步骤产出

## 第1步：平台与目标

填写：

- 目标平台

- 国家或地区

- 视频语言

- 当前粉丝数

- 每周发布数量

- 预算

- 是否真人出镜

- 是否有产品实物

- 是否有商品链接

- 主要变现方式

- 涨粉与变现权重

## 第2步：账号定位

填写或由AI建议：

- 账号名称

- 一句话定位

- 目标人群

- 核心痛点

- 账号承诺

- 内容风格

- AI人物

- 系列栏目

- 多语言

- 禁止内容

## 第3步：资料录入

支持录入：

- 产品链接

- 商品图片

- 商品视频

- 说明书

- 参数表

- 用户评价

- 价格

- 佣金

- 毛利

- 竞品

- 参考视频

- 品牌资料

- Logo

- 真实测试记录

资料必须区分：

用户提供事实
公开来源核实
AI推断
尚未核实
禁止使用

## 第4步：趋势和竞品研究

输出：

- 热门内容方向

- 爆款开头

- 用户高频问题

- 用户购买疑虑

- 竞品常用结构

- 内容空白机会

- 不建议模仿的内容

不得直接抄袭竞品：

- 台词

- 画面

- 人物

- 音乐

- 品牌创意

## 第5步：选题评分

涨粉评分100分：

痛点强度：20
视觉反差：20
好奇心：15
受众广度：15
收藏分享价值：10
新鲜度：10
系列化能力：10

变现评分100分：

购买意图：20
效果可展示程度：15
利润或佣金：15
受众匹配度：15
购买便利度：10
信任和合规：10
长期价值：10
差异化：5

风险扣分0—30分：

- 虚假宣传

- 版权

- 医疗功效

- 供应不稳定

- 售后

- 价格无优势

- 缺少证据

- 内容同质化

综合评分：

综合分 =
涨粉分 × 涨粉权重
+
变现分 × 变现权重
-
风险扣分

权重可以在设置中修改。

## 第6步：脚本生成

生成：

- 涨粉版

- 成交版

- 信任版

- A/B钩子版本

默认时长20—35秒，但用户可修改。

## 第7步：Topview制作包

生成完整可复制内容，并列出所需素材。

## 第8步：人工Topview操作

系统暂停并显示清单：

- 登录Topview。

- 新建项目。

- 上传图片、视频或产品链接。

- 粘贴提示词。

- 导入脚本。

- 检查场景规划。

- 删除无关自动素材。

- 替换错误产品图。

- 检查Logo和包装文字。

- 选择AI人物和声音。

- 设置9:16画幅。

- 先生成预览。

- 检查前两秒。

- 检查虚假画面。

- 生成正式版本。

- 下载到指定目录。

未经明确授权，不代替用户进行登录、付费和正式生成。

## 第9步：视频质量检查

检查：

- 前两秒

- 痛点

- 产品出现时间

- 节奏

- 字幕

- Logo

- 包装

- 人物手部

- 画面跳变

- 绝对化用语

- 虚假实测

- AI标记

- 商业披露

- 音乐版权

输出：

通过
修改后通过
不建议发布

## 第10步：发布素材

生成：

- 10个标题

- 5个封面文案

- 视频描述

- 搜索关键词

- 标签

- 置顶评论

- 评论互动问题

- 私信模板

- CTA

- 发布注意事项

## 第11步：人工发布

系统提示用户手动：

- 检查版权

- 检查价格

- 检查链接

- 添加AI标记

- 添加商业推广标记

- 上传封面

- 正式发布

- 录入链接

## 第12步：数据录入

时间节点：

- 2小时

- 24小时

- 72小时

- 7天

- 30天

## 第13步：自动诊断

系统根据数据给出原因和具体修改建议。

## 第14步：下一轮实验

原则：

每轮只改变一个主要变量

## 第15步：规模化变现

支持：

- 商品带货

- 软件联盟

- 品牌商单

- 视频代制作

- 自有商品

- 教程

- 咨询

- 模板

- 提示词包

- 企业服务

# 十三、核心数据指标

记录：

- 曝光量

- 播放量

- 3秒播放

- 平均观看时长

- 完播量

- 点赞

- 评论

- 分享

- 收藏

- 新增粉丝

- 主页访问

- 链接点击

- 商品点击

- 加购

- 订单

- 成交金额

- 佣金

- 退款

- 制作成本

- 投流成本

- 实际收入

自动计算：

3秒留存率 = 3秒播放人数 ÷ 播放量

完播率 = 完播人数 ÷ 播放量

互动率 =（点赞 + 评论 + 分享 + 收藏）÷ 播放量

分享率 = 分享量 ÷ 播放量

收藏率 = 收藏量 ÷ 播放量

播放涨粉率 = 新增粉丝 ÷ 播放量

主页访问率 = 主页访问 ÷ 播放量

点击率 = 链接点击 ÷ 播放量

加购率 = 加购 ÷ 商品点击

成交率 = 订单 ÷ 商品点击

千次播放收入 = 实际收入 ÷ 播放量 × 1000

单粉成本 = 总成本 ÷ 新增粉丝

单订单成本 = 总成本 ÷ 订单

净收益 = 实际收入 - 退款 - 制作成本 - 投流成本

投入产出比 = 实际收入 ÷ 总成本

分母为零时不能报错，应显示：

暂无数据

所有公式必须集中配置，不能散落在多个页面中。

# 十四、数据真实性和合规

禁止：

- 伪造产品实测

- 伪造用户评价

- 伪造购买记录

- 伪造订单

- 伪造销量

- 伪造使用前后对比

- 虚构医疗效果

- 虚构美容或减肥效果

- 冒充真实用户

- 使用未经授权的品牌素材

- 复制竞争对手视频

- 使用未授权音乐

- 隐瞒AI生成

- 隐瞒商业推广

- 使用无法证明的绝对化说法

发现风险时：

- 标红风险内容。

- 说明风险原因。

- 提供合规改写。

- 提示补充证据。

- 在证据不足时禁止生成确定性结论。

# 十五、Codex Skill触发方式

SKILL.md需要支持以下触发语句：

启动涨粉变现工作流
新建视频项目
继续上次项目
分析这个产品
研究这个赛道
生成选题库
评估这个选题
生成三套脚本
生成Topview制作包
检查这条视频
生成发布素材
录入发布数据
复盘这条视频
生成本周复盘
制定下一轮测试
批量生成视频方案
分析为什么不涨粉
分析为什么不成交

Skill必须支持四种模式：

## 引导模式

逐步询问和填写。

## 快速模式

输入一句话、产品链接或素材后快速生成制作包。

## 批量模式

导入CSV或多产品资料，批量生成选题、脚本和制作包。

## 复盘模式

输入视频和数据后进行诊断。

# 十六、项目输出文件

每个项目自动生成：

00-项目输入.md
01-账号与商业目标.md
02-资料来源清单.md
03-趋势研究.md
04-产品分析.md
05-选题评分.csv
06-选题策划简报.md
07-涨粉版脚本.md
08-成交版脚本.md
09-信任版脚本.md
10-分镜表.csv
11-Topview中文提示词.txt
12-Topview英文提示词.txt
13-Topview操作清单.md
14-视频质量检查.md
15-发布素材包.md
16-发布记录.csv
17-数据记录.csv
18-复盘报告.md
19-下一轮测试计划.md

每个文件包含：

- 项目编号

- 视频编号

- 创建时间

- 当前版本

- 资料来源

- 未核实信息

- 风险提示

- 最后更新时间

# 十七、启动和停止

创建：

启动工作流.bat

要求：

- 双击启动。

- 自动检测Node.js。

- 使用npm.cmd而不是依赖npm.ps1。

- 缺少依赖时自动安装。

- 自动选择可用端口。

- 自动打开浏览器。

- 支持中文路径。

- 保存启动日志。

- 出错时显示中文原因。

- 不要启动多个重复服务。

创建：

停止工作流.bat

要求只关闭本项目启动的服务，不得误关其他Node程序。

创建：

备份项目数据.bat

备份：

- 配置

- 项目数据

- 脚本

- 指标

- 复盘

- 日志索引

大型原始视频默认不重复复制，可建立文件清单。

# 十八、测试要求

必须实际运行以下测试。

## 启动测试

- 中文路径启动

- BAT双击启动

- 依赖安装

- 端口冲突

- 重复启动

- 停止服务

- 重启恢复

## 功能测试

- 新建项目

- 保存表单

- 页面刷新恢复

- 继续历史项目

- 上传素材

- 生成选题

- 评分计算

- 生成脚本

- 生成Topview制作包

- 保存人工勾选

- 创建发布计划

- 录入数据

- 计算KPI

- 生成复盘

- 导出项目

- 备份恢复

## 界面测试

- 1920×1080

- 1600×900

- 1440×900

- 1366×768

- 菜单折叠

- 图表缩放

- 长文字

- 空数据

- 大数字

- 表单错误

- 加载状态

## 安全测试

- 路径穿越

- 非法项目ID

- 异常文件名

- 重复文件

- 无权限文件

- 错误JSON

- 上传超大文件

- 删除二次确认

# 十九、视觉验收

完成界面后：

- 使用浏览器打开最终系统。

- 进入首页仪表盘。

- 使用演示数据填充所有主要区域。

- 截取与界面规划.png相同或相近比例的完整页面截图。

- 保存到：

E:\AI\CodexProjects\涨粉变现\docs\ui-reference\最终界面截图.png

- 对照参考图检查：

- 是否是深色科技感

- 导航结构是否接近

- KPI卡片是否有层级

- 工作流是否直观

- 图表是否清晰

- 蓝紫发光是否适度

- 文字是否清楚

- 数据是否真实来自演示项目

- 是否存在明显错位

- 是否存在乱码

- 是否像一个真正可用的SaaS系统

如果视觉效果明显低于参考图，应继续优化，不能把“功能可以运行”当成界面验收完成。

# 二十、演示项目

创建：

演示-问题解决型好物视频

使用虚拟保温杯或家居清洁工具作为示例。

演示项目应包含：

- 产品资料

- 4个选题

- 选题评分

- 3套脚本

- Topview提示词

- 发布计划

- 7天演示数据

- 转化漏斗

- 最佳视频

- 复盘报告

- 下一轮测试

所有演示数据必须标记：

演示数据，不代表真实经营结果

# 二十一、执行顺序

直接按照以下顺序推进：

- 检查项目目录和环境。

- 读取界面规划.png。

- 初始化Git仓库。

- 创建PLANS.md。

- 完成架构和界面规划。

- 创建AGENTS.md。

- 创建项目专用Skill。

- 创建配置、模板和参考资料。

- 开发后端和本地存储。

- 开发前端基础框架。

- 完成科技感首页仪表盘。

- 完成新建项目向导。

- 完成素材、产品和选题模块。

- 完成脚本和Topview制作包。

- 完成发布计划和数据模块。

- 完成复盘和A/B测试。

- 创建启动、停止和备份脚本。

- 创建演示项目。

- 运行单元测试。

- 运行集成测试。

- 运行浏览器端到端测试。

- 修复全部关键问题。

- 进行数据验证。

- 进行代码审查。

- 完成视觉截图对比。

- 更新README、CHANGELOG和DECISIONS。

- 提交最终Git版本。

不要在完成规划后等待我审批，直接继续建设。

# 二十二、完成标准

以下全部满足才算完成：

- 项目保存在指定目录。

- 参考界面图片未被覆盖。

- 项目专用Skill可被Codex识别。

- SKILL.md内容完整。

- 本地操作台可以双击启动。

- 首页接近参考图片的视觉效果。

- 所有主要页面可以正常操作。

- 项目数据可以长期保存。

- 页面刷新后内容不丢失。

- 可以生成选题评分。

- 可以生成三类脚本。

- 可以生成Topview制作包。

- 可以记录人工操作状态。

- 可以录入发布数据。

- 所有KPI公式正确。

- 可以生成复盘报告。

- 可以生成下一轮实验。

- 可以导出完整项目。

- 可以备份和恢复。

- 演示项目完整。

- 自动化测试实际运行。

- 最终界面截图已保存。

- 不存在关键TODO。

- 不存在伪造的已完成功能。

- README可以让非开发人员使用。

# 二十三、最终汇报格式

全部完成后，只汇报：

- 项目是否完成。

- 项目路径。

- Skill路径。

- 启动方式。

- 系统访问地址。

- 已完成页面。

- 已完成核心功能。

- 实际运行的测试。

- 测试结果。

- 最终界面截图路径。

- 演示项目路径。

- 仍需要用户手动执行的操作。

- 存在的环境限制。

- Git最后提交编号。

- 第一次使用的具体步骤。

不要在最终回复中粘贴大量源代码。

现在开始执行，不要只回复计划、建议或项目骨架。